宁安市河道砂场整治工作方案

为进一步规范砂场经营行为，强化对砂场的长效管理，推进生态文明建设，按照河长制工作部署，市政府决定对宁安市河道砂场进行整治，制定本方案。

一、工作原则

依法依规清理整治，科学测算重新规划，切实加强对采砂行为的管理，确保防洪安全、采砂行为规范有序。

二、整治范围

宁安市境内历年审批的有管理权限的所有砂场。

三、工作依据

依据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《黑龙江省河道管理条例》和《黑龙江省河道采砂管理办法》等有关法律法规规定，对砂场进行整治。

四、成立领导小组

成立宁安市砂场整治领导小组。

组  长：王  涛  市委常委、市政府副市长

赵占鹏  市政府副市长

副组长：霍  锋  市公安局局长

孟凡斌  市水务局局长

成  员：曾俊伟  兰岗镇党委书记

王军棠  卧龙乡党委书记

周  健  宁安镇人民政府镇长

王晓春  东京城镇人民政府镇长

孙富文  渤海镇人民政府镇长

高义成  石岩镇人民政府镇长

郭  成  海浪镇人民政府镇长

李宝友  沙兰镇人民政府镇长

付志斌  镜泊镇人民政府镇长

关志军  三陵乡人民政府乡长

金成虎  江南乡人民政府乡长

刘凤海  马河乡人民政府乡长

王宜清  市公安局副局长

尹长林  市国土资源局副局长

潘  青  市财政局副局长

杨成斌  市安监局副局长

杨泽华  市物价局副局长

杨泽峰  市工商局副局长

李荣军  市交通局副局长

闫  辉  市国家税务局副局长

郑永生  市地方税务局副局长

王  壮  市环保局副局长

王  志  市住建局副局长

砂场整治领导小组下设办公室，办公室主任由市水务局孟凡斌同志兼任，负责砂场整治的具体工作、各职能部门间的协调工作，并履行砂场特许经营权出让的主体责任。

五、工作步骤

1.对全市砂场情况进行摸底调查，充分掌握砂场的经营情况。

2.参照历年砂场采砂量及近几年砂石市场需求实际，规划设置砂场数量。

3.发布《宁安市政府关于对河道砂场进行整治的通知》，对整治范围内的砂场发放宣传资料。

4.砂场自行清理阶段，2018年4月10日前自行清理各自砂场内的堆料、设备设施等。

5.强制清理阶段，对于未按规定实行自行清理的企业，规定于2018年6月10日前依法强制清除完毕（其中2018年新规划设计的11处砂场于2018年4月15日前强制清理完毕）。

6.市领导小组开展砂场特许经营权出让工作，委托专业机构通过公开、公平、公正的方式开展招标工作，2018年4月30日前完成工作。

六、工作要求

1.密切协调配合，落实工作责任。政府各相关职能部门充分发挥职能作用，市水务局要全面掌握全市砂场整治工作情况，积极推进开展工作，公安部门密切配合，对整治清理过程中出现的违法问题要敢于碰硬，用法律手段解决问题。

2.提升工作方法，确保稳步推进。要做好现有砂场的引导工作，妥善处理整治工作中存在的不稳定因素，保障社会稳定。

3.健全机制，实行精准管理。市水务局依法开展砂场日常监管工作，落实长效管理责任，加强巡查和行政执法、联合执法，巩固整治效果。

宁安市人民政府办公室                      2018年4月2日印发